# Paquete legal y contractual — Devifly

Plantillas listas para usar en la operación comercial de la agencia. Todas están redactadas bajo legislación mexicana, para persona física con actividad empresarial en RESICO y jurisdicción en el Estado de México.

## Los documentos

| # | Documento | Cuándo se firma | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Contrato marco de servicios | Al cerrar el primer proyecto con un cliente | Una vez por cliente |
| 02 | Anexo A — Alcance de trabajo (SOW) | Al iniciar cada proyecto | Uno por proyecto |
| 03 | Acuerdo de confidencialidad (NDA) | Antes del discovery, si hay info sensible | Cuando aplique |
| 04 | Contrato de mantenimiento y hosting | El día de la entrega | Uno por cliente recurrente |
| 05 | Convenio de cesión de derechos | A solicitud del cliente, tras liquidar | Opcional |
| 06 | Orden de cambio | Cada vez que se pide algo fuera de alcance | Las que hagan falta |
| 07 | Acta de entrega y aceptación | El día que publicas y entregas | Una por proyecto |
| 08 | Riesgo, seguros y responsabilidad | No se firma — análisis interno | Revisar 1×/año |

### Contratos por servicio

Además del esquema marco + Anexo A, en servicios/ hay un contrato autónomo por cada producto del catálogo, con sus planes y precios ya cargados. Se firma solo, sin marco y sin Anexo A, y es lo que conviene usar con un cliente que contrata un único proyecto.

| Servicio | Contrato |
| --- | --- |
| Invitaciones Digitales | servicios/01 |
| Catálogos Digitales | servicios/02 |
| Menús Digitales | servicios/03 |
| Landing Pages | servicios/04 |
| Salones de Eventos | servicios/05 |
| Software a Medida | servicios/06 |

Regla: marco + Anexo A para clientes recurrentes o de varios proyectos; contrato por servicio para venta puntual. Nunca ambos para el mismo proyecto.

## El flujo completo de un cliente

`

Prospecto entra por el sitio

│

├─ ¿Info sensible? ──► 03 NDA

│

▼

Discovery (gratis)

│

▼

Propuesta comercial

│

▼

Cliente acepta ──────► 01 Contrato marco (solo la 1ª vez)

│                 02 Anexo A (SOW) ← el documento más importante

│

▼

Anticipo 50% ──► arranca el plazo

│

├─ ¿Piden algo extra? ──► 06 Orden de cambio ──► aprobada ──► se construye

│                                             └─ rechazada ──► sigue el alcance original

▼

Entregas iterativas + demo publicada

│

▼

Publicación ──► 07 Acta de entrega (activa garantía de 30 días)

│

├─ Saldo 50% ──► opera la cesión de derechos ──► 05 Convenio (si lo piden)

│

▼

04 Contrato de mantenimiento ← aquí está el ingreso recurrente

`

## Reglas de operación

1. El Anexo A es el documento que te salva. El contrato marco protege lo legal; el Anexo A protege tu margen. Si algo no está escrito ahí, está fuera de alcance. Sé obsesivo con los límites cuantitativos (cuántas secciones, cuántas fotos, cuántos productos) — ahí es donde se fuga la rentabilidad.

2. Nunca empieces sin anticipo. El plazo se cuenta desde que hay dinero y material completo, no desde el "sí" por WhatsApp.

3. Emite la orden de cambio el mismo día. Si dejas pasar tres peticiones "chiquitas" sin documentar, ya regalaste una semana de trabajo y perdiste la autoridad para cobrar la cuarta.

4. Firma el acta de entrega siempre. Aunque el cliente sea conocido. Es lo que activa la garantía y lo que prueba que entregaste.

5. Vende el mantenimiento el día de la entrega. Es el único momento en que el cliente está viendo el resultado y valorándolo al máximo. Un mes después ya lo da por hecho.

6. Ofrece el NDA antes de que lo pidan. Cuesta cero y comunica seriedad. Los clientes grandes lo notan.

## Placeholders a rellenar

Todos los documentos usan [CORCHETES]. Antes de enviar cualquiera, busca [ y verifica que no quede ninguno.

Datos fijos de Devifly, ya incorporados:

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Titular | Héctor Alejandro Cruz Solís |
| Marca | Devifly · devifly.dev |
| RFC | CUSH011107NH8 |
| Régimen | Persona física · RESICO |
| Domicilio fiscal | Prolongación Morelos 189, Valle Dorado, C.P. 53690, Naucalpan de Juárez, Estado de México |
| Jurisdicción | Tribunales competentes del Estado de México |
| Correo | devifly.dev@gmail.com |
| Teléfono | +52 56 3592 6679 |

Tarifas ya definidas:

| Concepto | Tarifa | Dónde |
| --- | --- | --- |
| Excedente de mantenimiento | $700 MXN/hora + IVA, mínimo 30 min | Contrato 04, cláusula tercera |
| Orden de cambio | Precio cerrado. Estimar internamente a $800 MXN/hora, mínimo $1,200 por orden | Documento 06 |

Ambas están muy por encima de la tarifa implícita del plan más caro ($175/hora en VIP: $3,499 entre 20 horas), que es lo que hace que subir de plan siempre convenga más que pagar excedentes. Si bajas el excedente por debajo de $500, rompes ese incentivo y nadie sube de plan.

Contrapartida del VIP a 20 horas: a $175/hora es el plan con menor margen por hora de toda la línea, y solo es rentable si el cliente no agota la bolsa. Por eso el contrato 04 limita a 3 solicitudes activas en paralelo y obliga a reencuadrar como proyecto de evolución al cliente que agote sus 20 horas dos meses seguidos. Sin esos dos frenos, un solo cliente demandante se come el margen del plan entero.

Pendiente de decidir:

•  Si constituir una S.A.S. Ver documento 08 §5. Es la acción de mayor retorno pendiente y se resuelve con una llamada a tu contador.

•  La cláusula 16 ter (seguros) del contrato marco viene desactivada. No la actives hasta tener póliza vigente: incluirla sin tenerla es declarar algo falso en un contrato.

## Correspondencia con las políticas públicas del sitio

Los documentos de esta carpeta son el respaldo contractual de las políticas publicadas en devifly.dev. Si cambias una, cambia la otra: un cliente que detecte que el contrato contradice lo publicado tiene razón, y la tiene por escrito.

| Contrato (privado) | Política publicada (src/data/legal.js) |
| --- | --- |
| 01 — Cláusulas 3, 4, 8, 9, 10 | /legal/terminos |
| 01 — Cláusula 13 · LFPDPPP | /legal/privacidad |
| 01 — Cláusula 15 | /legal/cancelaciones |
| 01 — Cláusula 11 · 05 completo | /legal/propiedad-del-codigo |

## Cómo generarlos en Word con membrete

```bash

pip install python-docx           # una sola vez

# Todos los contratos por servicio

python docs/legal/generar-docx.py "docs/legal/servicios/*.md"

# Un documento suelto

python docs/legal/generar-docx.py docs/legal/01-contrato-marco-servicios.md

`

El script generar-docx.py toma ~/Downloads/membrete.docx como plantilla, conserva su encabezado y pie de página, y escribe los .docx en una subcarpeta docx/ junto al Markdown. Opciones útiles:

| Opción | Para qué |
| --- | --- |
| --con-notas | Conserva las cajas "Cómo usar esta plantilla". Por omisión se omiten, porque el .docx es el documento que ve el cliente. |
| --membrete <ruta> | Usar otro membrete. |
| --salida <carpeta> | Cambiar la carpeta de destino. |

Para PDF: abre el .docx en Word y exporta, o usa pandoc si lo tienes instalado.

Para firma electrónica con validez en México, cualquier plataforma que genere constancia de conservación (NOM-151) funciona. La firma autógrafa digitalizada intercambiada por correo también es válida conforme a los artículos 89-114 del Código de Comercio, y es lo que usan la mayoría de las agencias.