# CONTRATO DE SERVICIO — LANDING PAGE

## CARÁTULA DEL SERVICIO

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Producto | Landing Page |
| Plan contratado | [ Esencial / Pro / Premium ] |
| Marca o negocio | [NOMBRE COMERCIAL] |
| Objetivo de la página | [ Captación de prospectos / Venta de un servicio / Registro a evento / Validación de oferta ] |
| Precio del plan | $[MONTO] M.N. + IVA |
| Plazo de entrega | [ ~1 semana / ~2 semanas / ~3 semanas ] |
| Dirección web | [ [SUBDOMINIO].devifly.dev / dominio propio: [DOMINIO] ] |
| Interlocutor de EL CLIENTE | [NOMBRE, CORREO, TELÉFONO] |

Contrato de prestación de servicios que celebran, por una parte, HÉCTOR ALEJANDRO CRUZ SOLÍS, persona física con actividad empresarial que opera comercialmente bajo la marca Devifly (devifly.dev), a quien se le denominará "EL PRESTADOR"; y por la otra, [NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE], a quien se le denominará "EL CLIENTE"; y conjuntamente como "LAS PARTES", conforme a las siguientes declaraciones y cláusulas.

## DECLARACIONES

### I. Declara EL PRESTADOR:

a) Ser persona física de nacionalidad mexicana, mayor de edad, con plena capacidad jurídica para obligarse.

b) Estar inscrito en el RFC con la clave CUSH011107NH8, bajo el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

c) Tener su domicilio fiscal en Prolongación Morelos 189, Valle Dorado, C.P. 53690, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

d) Contar con la experiencia, la infraestructura y los elementos propios suficientes para prestar los servicios objeto de este contrato.

### II. Declara EL CLIENTE:

a) Ser [ persona física con actividad empresarial / persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según consta en la escritura pública número [NÚMERO] otorgada ante el Notario Público número [NÚMERO] de [CIUDAD] ].

b) Que su representante, [NOMBRE], cuenta con facultades suficientes para obligarlo. (Suprimir si es persona física.)

c) Estar inscrito en el RFC con la clave [RFC DEL CLIENTE] y tener su domicilio en [DOMICILIO].

d) Que requiere una página de aterrizaje orientada a conversión, y que conoce y acepta el alcance del plan contratado conforme al Anexo Único.

e) Que las afirmaciones, promesas y ofertas comerciales que solicite publicar son verídicas y cumplen la normativa aplicable a su giro.

### III. Declaran AMBAS PARTES:

Que se reconocen la personalidad con la que comparecen, que no existe vicio alguno del consentimiento, y que es su voluntad obligarse conforme a las siguientes:

## CLÁUSULAS

### PRIMERA — OBJETO

EL PRESTADOR se obliga a diseñar, desarrollar, publicar y entregar una página de aterrizaje (landing page) orientada a conversión, con el alcance funcional del plan contratado, detallado en el Anexo Único que forma parte integral de este contrato.

El servicio se presta bajo la modalidad de obra por encargo, en términos del artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

### SEGUNDA — OBLIGACIÓN DE MEDIOS, NO DE RESULTADOS

Esta cláusula es esencial para la contratación.

2.1 La obligación de EL PRESTADOR es de medios y no de resultados. EL PRESTADOR se obliga a construir y entregar una página técnicamente correcta, rápida, medible y estructurada conforme a las buenas prácticas de conversión vigentes.

2.2 EL PRESTADOR no garantiza ningún resultado comercial, y de manera enunciativa no garantiza: número de visitas, prospectos, registros o ventas; tasa de conversión determinada; retorno sobre la inversión publicitaria; posiciones en resultados de buscadores; ni la aprobación de la página por parte de plataformas publicitarias.

2.3 Los resultados comerciales dependen de factores fuera del control de EL PRESTADOR: la oferta y el precio de EL CLIENTE, su presupuesto y segmentación publicitaria, la calidad y volumen del tráfico, la competencia, la estacionalidad, la velocidad de seguimiento comercial y los cambios de algoritmo o política de plataformas de terceros.

2.4 Cualquier estimación, proyección o referencia a resultados que se haya compartido durante el proceso comercial tiene carácter ilustrativo y no constituye garantía ni obligación contractual.

### TERCERA — ALCANCE

El alcance es exclusivamente el descrito en el Anexo Único. Los límites de secciones, idiomas e integraciones ahí señalados son el alcance contratado; excederlos genera una Orden de Cambio conforme a la Cláusula Novena.

La página se entrega como un solo sitio, en un solo idioma y con una sola variante de diseño, salvo que el Anexo Único indique lo contrario. Las variantes para pruebas A/B, las páginas adicionales por campaña y las versiones por segmento se cotizan por separado.

### CUARTA — PRECIO Y FORMA DE PAGO

EL CLIENTE pagará la cantidad de $[MONTO] M.N. ([MONTO CON LETRA] pesos 00/100 Moneda Nacional), más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, conforme al plan contratado:

| Plan | Precio | Entrega estimada |
| --- | --- | --- |
| Esencial | $4,999 M.N. | ~1 semana |
| Pro | $7,999 M.N. | ~2 semanas |
| Premium | $12,999 M.N. | ~3 semanas |

Forma de pago: 50% de anticipo a la firma y 50% contra publicación y entrega.

| Plan | Precio | Anticipo a la firma | Saldo a la entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| Esencial | $4,999 M.N. | $2,500 M.N. | $2,499 M.N. |
| Pro | $7,999 M.N. | $4,000 M.N. | $3,999 M.N. |
| Premium | $12,999 M.N. | $6,500 M.N. | $6,499 M.N. |

Las cantidades anteriores no incluyen IVA.

Los pagos se realizan por transferencia electrónica SPEI dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la solicitud de pago. EL PRESTADOR emitirá el CFDI correspondiente dentro de los 3 días hábiles siguientes a cada pago.

### QUINTA — DEMO DE VALIDACIÓN DE 21 DÍAS

Cuando EL CLIENTE haya contratado previamente la demo de validación de 21 días por $999 M.N., aplican las siguientes reglas:

a) La demo cubre trabajo de producción real y no es reembolsable una vez publicada.

b) Su importe se acredita íntegramente al anticipo del plan que EL CLIENTE contrate dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a su publicación.

c) Transcurridos los 21 días sin contratación, EL PRESTADOR retirará la demo de línea sin responsabilidad y EL CLIENTE no adquiere obligación adicional alguna.

d) Durante la vigencia de la demo, EL CLIENTE recibe una licencia temporal de uso limitada a la evaluación del trabajo. Los derechos patrimoniales se ceden únicamente conforme a la Cláusula Décima Tercera, al contratar y liquidar el plan.

### SEXTA — PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo señalado en la carátula se computa en días hábiles y comienza a correr cuando concurran ambas condiciones: recepción del anticipo y entrega completa del material señalado en la Cláusula Séptima.

El plazo se suspende automáticamente, día por día, mientras EL PRESTADOR espere materiales, accesos, aprobaciones o retroalimentación a cargo de EL CLIENTE.

### SÉPTIMA — OBLIGACIONES DE EL CLIENTE

EL CLIENTE se obliga a:

a) Cubrir las contraprestaciones en los montos y fechas pactados.

b) Entregar, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la firma: logotipo en formato vectorial, manual de marca si lo tiene, fotografías en .jpg o .png de al menos 1500 px, textos base de todas las secciones, y los accesos a dominio, analítica y plataformas publicitarias que correspondan.

c) Designar a una única persona como interlocutor facultado para aprobar entregables y órdenes de cambio.

d) Emitir retroalimentación consolidada por escrito dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a cada entrega.

e) Garantizar que es titular o cuenta con licencia sobre las marcas, fotografías, testimonios y textos que aporte.

f) Responder por la veracidad de las afirmaciones comerciales, precios, promociones y testimonios publicados, así como por el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

g) Atender oportunamente los prospectos que la página genere. EL PRESTADOR no realiza seguimiento comercial.

### OCTAVA — MEDICIÓN, ANALÍTICA Y PLATAFORMAS DE TERCEROS

8.1 Cuando el plan contratado incluya medición, EL PRESTADOR configurará Google Analytics 4 y los eventos de conversión acordados, y dejará la instalación verificada al momento de la entrega.

8.2 Las cuentas de analítica, de administrador de etiquetas y de plataformas publicitarias se abren y permanecen a nombre de EL CLIENTE, quien conserva la propiedad de sus datos.

8.3 EL PRESTADOR no responde por cambios de interfaz, de API o de política de las plataformas de terceros posteriores a la entrega, ni por la suspensión, rechazo o limitación de las cuentas publicitarias de EL CLIENTE. La readecuación técnica por dichos cambios se cotiza por separado o se cubre con un plan de mantenimiento vigente.

8.4 Administración de campañas publicitarias, presupuesto de medios, creatividades y optimización no están incluidos en este contrato y requieren contratación por separado.

8.5 La página incorporará el aviso de privacidad y, en su caso, el mecanismo de consentimiento de cookies que EL CLIENTE proporcione. La redacción y suficiencia legal de esos textos son responsabilidad de EL CLIENTE.

### NOVENA — CAMBIOS DE ALCANCE

Todo requerimiento fuera del Anexo Único se documentará en una Orden de Cambio que precise la descripción, el costo adicional, el impacto en la fecha de entrega y la vigencia de la oferta.

EL PRESTADOR no iniciará trabajo adicional sin aprobación previa y por escrito, la cual podrá otorgarse por correo electrónico desde la cuenta del interlocutor designado. EL CLIENTE puede rechazar cualquier Orden de Cambio sin penalización; en tal caso el proyecto continúa con el alcance original.

Las Órdenes de Cambio se cotizan a precio cerrado, estimado sobre una tarifa de $800 M.N. por hora más IVA, con un mínimo de $1,200 M.N. por orden. Una sección adicional a las contratadas se factura a $1,500 M.N.; una variante completa de la página para pruebas A/B, a $2,500 M.N.

### DÉCIMA — ENTREGA Y ACEPTACIÓN

Concluida la ejecución, EL PRESTADOR notificará por escrito la terminación y pondrá los entregables a disposición de EL CLIENTE.

EL CLIENTE contará con 7 (siete) días naturales para revisar y manifestar por escrito las discrepancias respecto del alcance pactado. Transcurrido ese plazo sin observaciones, o si utiliza la página en producción o la enlaza en campañas, los entregables se tendrán por tácitamente aceptados.

De existir discrepancias fundadas, EL PRESTADOR contará con 10 (diez) días hábiles para subsanarlas sin costo.

En el plan Premium, EL PRESTADOR impartirá una sesión de capacitación remota de hasta 60 minutos sobre el uso del gestor de contenido y entregará una guía escrita.

### DÉCIMA PRIMERA — GARANTÍA

EL PRESTADOR otorga una garantía de 30 (treinta) días naturales contados desde la publicación, durante la cual corregirá sin costo cualquier error, falla o comportamiento que no corresponda a lo especificado en el Anexo Único.

La garantía no cubre: cambios de contenido, textos, imágenes o precios; funcionalidad nueva; ajustes derivados de un cambio de estrategia comercial o de campaña; fallas por modificaciones hechas por EL CLIENTE o por terceros; interrupciones o cambios de política de servicios de terceros; ni resultados comerciales, conforme a la Cláusula Segunda.

Concluida la garantía, el soporte se presta conforme al plan de mantenimiento que EL CLIENTE contrate.

### DÉCIMA SEGUNDA — HOSTING, DOMINIO Y RENOVACIÓN

El plan contratado incluye alojamiento y dominio durante el primer año contado desde la publicación, así como certificado SSL.

El dominio incluido tiene un tope de $800 M.N. anuales, suficiente para cualquier dominio estándar .com, .mx o .com.mx. Si EL CLIENTE elige un dominio premium o de mercado secundario, la diferencia se le facturará a precio de registrador, sin margen, previa autorización escrita.

Si EL CLIENTE ya cuenta con dominio propio, EL PRESTADOR lo conectará y configurará DNS, registros de correo y SSL sin costo adicional. El precio del plan no se reduce por no utilizar el dominio incluido.

En todos los casos el dominio queda registrado a nombre de EL CLIENTE.

A partir del segundo año, la renovación cuesta $199 M.N. mensuales o $1,999 M.N. anuales más IVA, con notificación previa de al menos 30 (treinta) días naturales.

Si EL CLIENTE no renueva, EL PRESTADOR le entregará sin costo el código, la configuración de despliegue y una guía de migración, y conservará un respaldo por 60 (sesenta) días naturales.

EL PRESTADOR no garantiza un nivel de disponibilidad específico salvo contratación de un plan de mantenimiento con Acuerdo de Nivel de Servicio expreso.

### DÉCIMA TERCERA — PROPIEDAD INTELECTUAL

13.1 Cesión. Cubierta la totalidad del precio, EL PRESTADOR cede a EL CLIENTE, de forma exclusiva y definitiva, los derechos patrimoniales sobre el código desarrollado específicamente para el proyecto, el diseño de interfaz, los recursos gráficos a la medida, los textos elaborados y la configuración de despliegue.

13.2 Reserva. Permanecen en titularidad de EL PRESTADOR su metodología, así como los componentes, librerías y plantillas preexistentes de su autoría, sobre los cuales otorga a EL CLIENTE una licencia perpetua, mundial, irrevocable y libre de regalías para usarlos y modificarlos como parte del producto entregado. EL CLIENTE no podrá comercializarlos como producto independiente.

13.3 El software de terceros y las dependencias de código abierto conservan sus licencias originales.

13.4 Los derechos morales permanecen en EL PRESTADOR conforme al artículo 19 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

13.5 Las marcas, fotografías, textos y bases de datos de prospectos de EL CLIENTE permanecen en su exclusiva propiedad.

13.6 Portafolio. EL PRESTADOR podrá exhibir el proyecto en su portafolio y materiales comerciales, sin divulgar métricas de campaña, costos por prospecto ni datos de los clientes de EL CLIENTE. EL CLIENTE puede revocar esta autorización por escrito.

### DÉCIMA CUARTA — DATOS PERSONALES

Los formularios de la página recaban datos de prospectos. EL CLIENTE es el responsable y EL PRESTADOR el encargado en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

EL PRESTADOR se obliga a tratar los datos únicamente conforme a las instrucciones de EL CLIENTE, no usarlos para finalidad distinta, implementar medidas de seguridad razonables, guardar confidencialidad y suprimirlos o devolverlos al concluir la relación.

EL CLIENTE garantiza haber puesto a disposición de los titulares el aviso de privacidad que la ley exige.

### DÉCIMA QUINTA — CONFIDENCIALIDAD

LAS PARTES guardarán estricta confidencialidad sobre la información no pública a la que accedan con motivo de este contrato, incluidos estrategias comerciales, presupuestos, márgenes, bases de datos y credenciales. La obligación subsiste 3 (tres) años después de la terminación.

### DÉCIMA SEXTA — TERMINACIÓN Y CANCELACIÓN

16.1 Cualquiera de LAS PARTES podrá terminar anticipadamente mediante aviso escrito, que surte efectos el día de su recepción.

16.2 Dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, EL PRESTADOR emitirá un corte de proyecto con los hitos completados, el porcentaje de avance y el saldo a favor o a cargo.

16.3 La liquidación se calcula sobre el avance real:

| Momento de la cancelación | Reembolso del anticipo |
| --- | --- |
| Antes de iniciar el discovery | 100% |
| Durante el discovery, sin entregables | 80% |
| Con diseño aprobado y desarrollo iniciado | Anticipo menos el avance certificado |
| Con la página entregada y aceptada | No aplica |

16.4 En todos los casos, liquidado el trabajo realizado, EL PRESTADOR entregará lo producido hasta esa fecha. EL PRESTADOR no retendrá entregables como medio de presión.

16.5 Pausa por inactividad. A los 15 días naturales sin respuesta, recordatorio formal; a los 30 días, pausa formal conservando el trabajo; a los 90 días, cierre administrativo y liquidación conforme al punto 16.3. La reactivación dentro de los primeros 90 días no tiene costo.

16.6 Mora. El retraso de 15 días naturales en cualquier pago faculta a EL PRESTADOR a suspender el desarrollo, previa notificación. A los 30 días podrá suspender el alojamiento, con aviso previo de 5 días hábiles.

### DÉCIMA SÉPTIMA — RELACIÓN ENTRE LAS PARTES

Este contrato es de naturaleza civil y mercantil. No existe relación laboral entre LAS PARTES ni con el personal que cada una emplee. EL PRESTADOR cuenta con elementos propios suficientes en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo.

### DÉCIMA OCTAVA — LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La responsabilidad acumulada máxima de EL PRESTADOR, con independencia del fundamento de la reclamación, no excederá del monto total efectivamente pagado por EL CLIENTE conforme a este contrato.

EL PRESTADOR no responde por: resultados comerciales o de campaña; gasto publicitario que EL CLIENTE realice; suspensión de cuentas publicitarias; posiciones en buscadores; interrupciones de servicios de terceros; el contenido que EL CLIENTE publique; ni por daños indirectos o lucro cesante.

Toda reclamación deberá formularse por escrito dentro de los 12 (doce) meses siguientes al hecho que la motiva.

Esta limitación no aplica en casos de dolo o negligencia grave, ni afecta los derechos irrenunciables de EL CLIENTE conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor cuando actúe con ese carácter.

### DÉCIMA NOVENA — NOTIFICACIONES, FIRMA ELECTRÓNICA Y JURISDICCIÓN

Las notificaciones se practicarán por escrito a los domicilios señalados o a los correos devifly.dev@gmail.com y [CORREO DEL CLIENTE], que LAS PARTES reconocen como medio válido y suficiente.

LAS PARTES aceptan la firma electrónica o autógrafa digitalizada, con plena validez conforme a los artículos 89 a 114 del Código de Comercio.

Este contrato se rige por el Código Civil Federal, el Código de Comercio y la Ley Federal del Derecho de Autor. Previo a cualquier acción judicial, LAS PARTES agotarán 15 (quince) días naturales de negociación directa; agotados sin acuerdo, se someten a los tribunales competentes del Estado de México, renunciando a cualquier otro fuero.

## ANEXO ÚNICO — ALCANCE DEL PLAN CONTRATADO

Marcar el plan contratado. Lo no marcado está fuera de alcance.

### Plan Esencial — $4,999 M.N. · entrega ~1 semana

☐  Secciones esenciales de conversión

☐  Formulario y llamada a la acción principal

☐  Carga rápida en móvil (menos de 2 segundos)

☐  SEO base optimizado

☐  Integración con WhatsApp

### Plan Pro — $7,999 M.N. · entrega ~2 semanas

Todo lo del plan Esencial, más:

☐  Múltiples bloques y secciones

☐  Estructura para objeciones y confianza

☐  Soporte para catálogo básico o listado de servicios

☐  Medición para campañas (GA4 y eventos de conversión)

### Plan Premium — $12,999 M.N. · entrega ~3 semanas

Todo lo del plan Pro, más:

☐  Arquitectura de contenido extendida

☐  Gestor de contenido autoadministrable (CMS)

☐  SEO técnico ampliado

☐  Estructura preparada para crecer

### Estructura de secciones contratada

Estructura estándar por plan. LAS PARTES pueden sustituir una sección por otra de esfuerzo equivalente sin costo, siempre que no aumente el total contratado.

| # | Sección | Contenido incluido | Desde el plan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Portada | Propuesta de valor, llamada a la acción principal e imagen o video de fondo | Esencial |
| 2 | Beneficios | Hasta 6 bloques con ícono y texto breve | Esencial |
| 3 | Servicio u oferta | Descripción de lo que se vende, con imágenes de apoyo | Esencial |
| 4 | Cierre y formulario | Formulario de contacto y botón de WhatsApp | Esencial |
| 5 | Pie de página | Datos de contacto, redes y aviso de privacidad | Esencial |
| 6 | Prueba social | Hasta 6 testimonios o logotipos de clientes | Pro |
| 7 | Objeciones | Bloque de comparación, garantías o diferenciadores | Pro |
| 8 | Precios o paquetes | Hasta 3 opciones con características y llamada a la acción | Pro |
| 9 | Preguntas frecuentes | Hasta 8 preguntas en acordeón | Pro |
| 10 | Casos o galería extendida | Hasta 6 casos con detalle | Premium |
| 11 | Contenido editable desde el CMS | Bloques que EL CLIENTE puede actualizar sin asistencia | Premium |
| 12 | Sección adicional a definir | Según necesidad detectada en el discovery | Premium |

### Límites cuantitativos del proyecto

| Concepto | Esencial | Pro | Premium |
| --- | --- | --- | --- |
| Secciones | 5 | 9 | 14 |
| Fotografías a procesar | 10 | 25 | 50 |
| Formularios | 1 | 2 | 3 |
| Eventos de conversión configurados | — | 5 | 10 |
| Bloques editables desde el CMS | — | — | 12 |
| Rondas de retroalimentación por entrega | 1 | 1 | 2 |
| Variantes para pruebas A/B | 0 | 0 | 0 |
| Idiomas | 1 | 1 | 1 |

Excedentes. Sección adicional: $1,500 M.N. Fotografía adicional procesada: $20 M.N. cada una. Segundo idioma: $3,500 M.N.

### Criterios de aceptación

☐  Todas las secciones contratadas están publicadas y accesibles.

☐  El formulario y el botón de WhatsApp entregan el mensaje al destino acordado.

☐  La página se visualiza correctamente en Chrome, Safari y Firefox, en móvil y escritorio.

☐  Puntuación de Lighthouse en Rendimiento ≥ 85 y en Accesibilidad ≥ 90 en móvil.

☐  La página carga con conexión 4G en menos de 3 segundos.

☐  Los metadatos, el favicon y la vista previa para redes corresponden a la marca de EL CLIENTE.

☐  Los eventos de conversión registran correctamente en la cuenta de analítica (planes Pro y Premium).

### Fuera de alcance (explícito)

Administración y presupuesto de campañas publicitarias · Producción fotográfica o de video · Redacción de contenido desde cero (EL CLIENTE entrega textos base) · Diseño de identidad o logotipo · Registro de marca · Posicionamiento SEO continuo y linkbuilding · Pruebas A/B y optimización posterior · Integración con CRM · Correo electrónico transaccional masivo · Seguimiento comercial de los prospectos generados.

Leído que fue el presente contrato por LAS PARTES, y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, lo firman por duplicado en Naucalpan de Juárez, Estado de México, a los ______ días del mes de __________________ de 20____.

| EL PRESTADOR | EL CLIENTE |
| --- | --- |
| _______________________________ | _______________________________ |
| Héctor Alejandro Cruz Solís | [NOMBRE DEL CLIENTE / REPRESENTANTE] |
| RFC: CUSH011107NH8 | RFC: [RFC DEL CLIENTE] |
| Devifly · devifly.dev | [CARGO, si aplica] |